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แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
ของสำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์
	ลำดับที่
	รายการ/จำนวน/วงเงิน
	ลำดับตามแผน
จัดหา  (ผด.2)
	วิธีการจัดหา
	ส่งประกาศ
อย่างช้าภายใน
	กำหนดยื่นซอง
ภายใน
	ทำสัญญา
ภายใน
	กำหนดส่งมอบ
ภายใน  (วัน)
	เบิกเงินงวด
สุดท้ายภายใน
	หมายเหตุ



	1.


	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสายดอนคา-หน้าทับ  และสายดอนคา-วังลุง
(งบประมาณ  1,500,000.- บาท)
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	สอบราคา

	17  พ.ค.54

	4  มิ.ย.54

	22  มิ.ย.54

	60  วัน
	30  ส.ค.53

	


