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คำนำ


แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี       ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  ซึ่งได้จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา      ที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทอนหงส์


เทศบาลตำบลทอนหงส์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเกิดประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลในการทำงานของเทศบาลตำบลทอนหงส์  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป










            นายอมร  แคล้วภัย










  นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์


	บทที่  1

บทนำ
แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  ซึ่งได้จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทอนหงส์
จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  กำหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปี       งบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและ        บูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
จากระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26 )  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ  
                          ดำเนินงานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้


บทที่   2
บัญชีสรุปโครงการ  /  กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  งบประมาณ  2551
เทศบาลตำบลทอนหงส์  ได้จัดทำโครงการทั้งสิ้น   72  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น    16,479,548.- บาท   แยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง
	จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
	18
	25.00
	4,342,548
	26.35
	กองช่าง
กองประปา

	รวม
	18
	25.00
	4,342,548
	26.35
	


	ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง
	จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	2. การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
2.1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
2.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
2.3 ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2.4 ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
2.5 ป้องกันและบำบัดยาเสพติด
2.6 สร้างจิตสำนึกในการดูแลสาธารณสมบัติ
2.7 ส่งเสริมด้านการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
	4
6
3
16
2
-
3
	5.55
8.33
4.16
22.22
2.77
-
4.16
	325,000
1,632,000
150,000
1,522,000
30,000
-
1,400,000
	1.97
9.90
0.91
9.23
0.18
-
8.49
	· สำนักปลัด
· สอ.บ้านดอนคา
· กองการศึกษา
· อำเภอพรหมคีรี
· ร.ร.ทอนหงส์


	รวม
	34
	47.22
	5,059,000
	31.30
	


	ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง
	จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3.   ด้านการเมืองการบริหาร
3.1 พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฎิบัติงาน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2 ปรับปรุงการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.3 พัฒนารายได้ของเทศบาล

	16

1

1
	22.22

1.38

1.38
	5,779,000
-
423,000
	35.06
-
2.56
	· สำนักปลัด
· กองคลัง
· กองสาธารณสุข
· กองการศึกษา
· กองช่าง
· กองประปา


	รวม
	18
	25.00
	6,202,000
	37.63
	


	ยุทธศาสตร์  /  แนวทาง
	จำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	4.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

	2
-

	2.77

-
	876,000

-


	5.31
	-   กองสาธารณสุข
· กองการศึกษา
· กองคลัง
· สำนักปลัด
· กองช่าง


	รวม
	2
	2.77
	876,000
	5.31
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2551
เทศบาลตำบลทอนหงส์
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
  -  เพื่อแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการสร้าง  และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                           ทางด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้เหมาะสมได้มาตรฐาน  เช่น  การปรับปรุง ถนน  การก่อสร้างถนน  คสล.  

                                            การบุกเบิกถนน  บริการน้ำประปา  ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า  ฯลฯ
  1.1.แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายเขาหลา  2
โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายบ้านนายนิยม 
	เพื่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายเขาหลา  2  ความยาว  300  เมตร  งบประมาณ  30,000  บาท 
เพื่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายบ้านนายนิยม  ความยาว  500  เมตร  งบประมาณ 50,000  บาท   
	ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม.2

ต.ทอนหงส์
	กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.

4.

5.

6
	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายนากลาง  
ซอย 2 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายห้วยเตง 2 ซอย 1
โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายสุขาภิบาล 1 ซอย  2  
โครงการบุกเบิกถนนสายนากลาง ซอย 1 (ต่อเนื่อง)
	เพื่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายนากลาง ซอย  2ความยาว  250  เมตร   งบประมาณ  30,000  บาท 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายห้วยเตง  2 ซอย 1  ความยาว  600  เมตร    งบประมาณ  80,000  บาท
เพื่อขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายสุขาภิบาล  1 ซอย  2  ความยาว  400  เมตร  งบประมาณ 302,000 บาท
เพื่อบุกเบิกถนนสายนากลาง ซอย 1(ต่อเนื่อง) โดยทำการเบิกถนนให้กว้าง 5.00  เมตร ยาว   350  เมตร ใช้ดินถมจำนวน 140 ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 350 เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย งบประมาณ 32,602.-  บาท 

	ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม.2

ต.ทอนหงส์
ม.2

ต.ทอนหงส์
ม.2

ต.ทอนหงส์
	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
8
	โครงการบุกเบิกถนนสายสุขาภิบาล 2 ซอย 2 
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิยม  (ต่อเนื่อง) 
	เพื่อทำการบุกเบิกถนนสายสุขาภิบาล 2 ซอย 2 
โดยทำการเบิกถนนให้กว้าง 4.00  เมตร ยาว   750  เมตร พร้อมขนย้ายกอไผ่นำไปทิ้ง  ใช้ดินถมจำนวน  620  ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร  ยาว  750  เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย งบประมาณ   78,171.-  บาท  

เพื่อทำการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิยม  (ต่อเนื่อง)   โดยทำการเบิกถนนให้กว้าง 4.00  เมตร ยาว   300    เมตร   ใช้ดินถมจำนวน  120  ลบ.ม. ทำผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร  ยาว  300  เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด  Ø  0.60  ×  1.00  เมตร  จำนวน  2  จุด  ๆ ละ  6  ท่อน   งบประมาณ   33,154.-  บาท   


	ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม. 2

ต.ทอนหงส์

	กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
10
11
	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยเตง 1   ซอย  2
โครงการบุกเบิกถนนสายเขาหลา 1 (ต่อเนื่อง) 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายดอนคา - วังลุง


	เพื่อทำการบุกเบิกถนนสายห้วยเตง 1   ซอย  2   โดยทำการเบิกถนนให้กว้าง 5.00  เมตร ยาว   800    เมตร     ทำผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  800  เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  พร้อมวางท่อเหลี่ยม ขนาด  Ø  1.80  ×  1.80  เมตร  ยาว  6.00 เมตร  ชนิด  2  ช่องทาง ตามแบบ กสช.   งบประมาณ   327,520.-  บาท   

เพื่อทำการบุกเบิกถนนสายเขาหลา  1  (ต่อเนื่อง)  โดยทำการเบิกถนนให้กว้าง 4.00  เมตร ยาว   500    เมตร     ใช้ดินถม  จำนวน  200 ลบ.ม.  ทำผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  500  เมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย  .   งบประมาณ   42,837.-  บาท   
เพื่อทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ทำผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร  ยาว  435  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ 1,392,000.- บาท  


	ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม.2
ต.ทอนหงส์


	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12

13

14

15
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยอ้อ
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานพร้อมประตู  ด้านทิศตะวันตก
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำเทศบาล
	เพื่อทำการก่อสร้างฝายน้ำล้น  ยาว  12  เมตร  สูง  1.80  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  209,000.-บาท  
โดยทำการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  ขนาด  Ø 1.20  ×  2.40  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ   26,000.-บาท  
โดยทำการก่อสร้างรั้วสำนักงาน  พร้อมประตู  2  ชุด ด้านทิศตะวันตก ความยาว  57  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  278,000.- บาท 
โดยทำการก่ออิฐบล็อกสูง  0.60  เมตร  โดยรอบ  ด้นบนขึงลวดหนาม  4  ชั้น  ประตูเหล็กด้านหน้าสูง  1.80  เมตร ยาว 4.00  เมตร ความยาวโดยรอบสระ  ยาว  309  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ 236,669.-  บาท   
	ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม.2
ต.ทอนหงส์


	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	16
17

18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเตง 2 ซอย 1 
โครงการวางท่อเมนประปาสายวังลุง - ดอนคา
โครงการวางท่อประปา สายห้วยเตง – ดอนคา  
	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยเตง 2 ซอย 1  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  800  ตร.ม.  ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างกว้างข้างละ  0.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1 – 01 งบประมาณ  368,000.- บาท  
โดยทำการวางท่อ  P.V.C.  ขนาด  Ø  4   นิ้ว  ชั้น  8.5  (ชนิดบานหัว) ความยาว  2,350  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  441,375.-  บาท  
โดยทำการวางท่อ P.V.C.  ขนาด  Ø  4   นิ้ว  ชั้น  8.5  (ชนิดบานหัว) ความยาว  2,050  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ  385,220.-  บาท   

	ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม. 2

ต.ทอนหงส์
ม.2
ต.ทอนหงส์

ม.2
ต.ทอนหงส์


	กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น
เช่นประเพณีวันสงกรานต์  ลอยกระทง เป็นต้น และสนับสนุนประเพณีที่สำคัญระดับชาติ ศาสน์ กษัตริย์      ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2.

3

4

	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน ระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกาย(กีฬาสัมพันธ์)

	จัดกีฬาสัมพันธ์เของชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  
 งบประมาณ  150,000.- บาท
โดยการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับต่าง ๆ   งบประมาณ  10,000.-  บาท
แข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
 งบประมาณ 140,000.- บาท
โดยการแข่งขันกีฬาในช่วงปีใหม่ ของ อสม. ผู้สูงอายุ  งบประมาณ  25,000.- บาท
	เขตเทศบาล
อำเภอพรหมคีรี
เขตเทศบาล
เขตเทศบาล

	กองการศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์
กองการศึกษา
สถานีอนามัยบ้านดอนคา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

4

5
6
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการสมาชิก 
(To be number one)  ควบคุมป้องกันโรดเอดส์ในเยาวชน(ศึกษาดูงาน)
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

โครงการอบรมให้ความรู้กฎจราจรและรถจักรยานยนต์
	โดยช่วยเหลือค่าครองชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500/เดือน   งบประมาณ 1,357,000.- บาท    
โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนพิการ เดือนละ500/เดือน    งบประมาณ  200,000.- บาท
จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ    จำนวน 25,000.- บาท
โดยการนำสมาชิก  To be number one  ไปศึกษาดูงานผู้ป่วยโรดเอดส์  งบประมาณ   35,000.-  บาท
โดยการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ  งบประมาณ   5,000.-   บาท
ฝึกอบรมให้ความรู้   งบประมาณ 10,000.-บาท
	เขตเทศบาล
อ.พรหมคีรี
เทศบาล,อบต.ทอนหงส์
เทศบาล,อบต.ทอนหงส์
“
เทศบาล
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สอ.บ้านดอนคา
สอ.บ้านดอนคา
สอ.บ้านดอนคา
งานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 แนวทางพัฒนา  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1

2.

3


	โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
โครงการควบคุมป้องกันโรค
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง หัวใจ  หลอดเลือด (คัดกรองไขมันในเลือด)

โครงการควบคุมป้องกันโรคแก้ไขปัญหาหญิงมีครรภ์เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
	โดยการพ่นยาตามแหล่งชุมชน และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
งบประมาณ 30,000.- บาท
โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจระดับของไขมันในเลือด     งบประมาณ   100,000.- บาท
โดยสนับสนุนอาหารเสริม (นม)แม่และเด็ก  ติดตามการเปลี่ยนแลงตลอดระยะเวลาเริ่มตั้งครรภ์จนคลอดและมีอายุถึง  5  ปี  งบประมาณ  20,000.- บาท

	อ.พรหมคีรี
”

”


	สอ.บ้านดอนคา
สอ.บ้านดอนคา
สอ.บ้านดอนคา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.4  แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2.

3
	โครงการประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจ้างเหมารถ รับ - ส่งเด็กเล็ก
	โดยการจัดงาน  ประเพณีสงกรานต์ประจำปี รดน้ำผู้สูงอายุ  ค่าปัจจัยถวายพระ        ค่าดอกไม้ธูปเทียน  ค่าจ้างเหมาจัดหามหรสพค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที   และของรางวัลการแสดงต่าง ๆ  บนเวที   
 ค่าผ้าอาบน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ   งบประมาณ
250,000.-  บาท
โดยจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  มีการประกวดธิดานพมาศ  จัดซื้อถ้วยรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ   งบประมาณ  100,000.- บาท
โดยจ้างเหมารถสองแถว รับ – ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล   งบประมาณ  120,000.-บาท
	เขตเทศบาล
”

“

	กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
5

6
7

8

9
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการประเพณีชักพระ
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
โครงการจัดอมรมสัมมนาเด็กและเยาวชน
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
	โดยการจ้างเหมาบุคคลจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งบประมาณ  350,000.-  บาท 
โดยจัดให้มีการแข่งขันเรือพระ   งบประมาณ  50,000.- บาท
โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม งบประมาณ  100,000.-  บาท
โดยจัดฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  200,000.-  บาท
โดยส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าประกวดการแข่งขันสิ่งประกิษฐ์ และงานหัตถกรรม  งบประมาณ  5,000.-  บาท
จ้างเหมาบุคคลจำทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  งบประมาณ  220,000
	เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
อำเภอ
เทศบาล
อบต.
	กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
ร.ร.ชุมชนวัดทอนหงส์
“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
11
12
13
14

	โครงการจัดงานชาวสวน
โครงการจัดงานประเพณีสารถเดือนสิบ
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ
โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ
โครงการอบรมศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษาฯ
	จัดประกวดขบวนรถผลาชาติ ประกวดธิดาชาวสวน   งบประมาณ  50,000.- บาท
จัดงานประเพณีสารถเดือนสิบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  10,000.-บาท
จัดประกวดเรือพระ  งบประมาณ   5,000.- บาท
จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ  2,000.-บาท
จัดอบรมให้ความรู้ศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป   งบประมาณ  20,000.-บาท
	อ.พรหมคีรี
”

”

”

เทศบาล

	
ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
“
“
“
วิทยาลัยช่างศิลป์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
16

	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
	ให้ความรู้ทางด้านศิลปะ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  จัดนิทรรศการ     งบประมาณ  20,000.-  บาท
โดยการจัดให้มีสื่อต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ศิลปกรรม    งบประมาณ  20,000.-  บาท
	เทศบาล
เทศบาล
	วิทยาลัยช่างศิลป์
วิทยาลัยช่างศิลป์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5  แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและบำบัดยาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2


	โครงการเพิ่มความเข้มในการออกตรวจท้องที่ในเขตเทศบาล
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

	โดยจัดให้มีสายตรวจในช่วงกลางคืนในเขตเทศบาล เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  งบประมาณ  10,000.-บาท
โดยการตรวจปัสสาวะ และติดตามข้อมูลด้านยาเสพติดในพื้นที่ งบประมาณ 20,000.-บาท
	เทศบาล
“
	สภอ.พรหมคีรี
“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.7   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3.
	โครงการศึกษาดูงานของชุมชน กลุ่มอาชีพ
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
โครงการส่งเสริมอาชีพ 7 ชุมชน
	ศึกษาดูงานของชุมชน กลุ่มอาชีพ 
 งบประมาณ  600,000.- บาท เพื่อให้ผู้แทนชุมชน กรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ศึกษาดูงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม       
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เขต 1, เขต 2  

งบประมาณ 100,000.- บาท เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กลุ่มสตรี  เขต 1  และ เขต 2   ตามโครงการที่เสนอ ฯลฯ 
ส่งเสริมอาชีพ 7 ชุมชน 
 งบประมาณ  700,000.- บาท  เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ ต่าง ๆ  ให้กับชุมชน  7  ชุมชน  ชุมชนละ     100,000 บาท ตามโครงการที่เสนอ ฯลฯ   

	ม. 2,6

(บางส่วน)

ต.ทอนหงส์
”

”
	สำนักปลัด
(งานสร้างความ    เข้มเข็ม
ของชุมชน)

”

”


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
   -  เพื่อตอบสนองความปัญหาและความต้องการโดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการให้บริการประชาชนตลอดจน
ปรับปรุงอาคารสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ  และทันสมัยสามารถอำนวยความสะดวกในการ                บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
3.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากร    เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

4
	โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.

โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สท. พนักงาน
โครงการประชุมสัมมนาต่างๆ

	ฝึกอบรม อปพร. งบประมาณ70,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม
 อปพร.

โดยการศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  งบประมาณ 300,000.-บาท   
โดยการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ของเทศบาล  เช่น  ประชุมประธาน / กรรมการ / ชุมชน / คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  งบประมาณ  75,000.- บาท
	ม. 2

ต.ทอนหงส์
เทศบาล
เทศบาล

	สำนักปลัด
(งานป้องกันฯ)

สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6
7
8
9

	โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการจัดชุมปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 
โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  โคลนถล่ม  

	โดยเป็นการฝึกอบรมอาสาจราจร  เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่สมาชิกในชุมชน  งบประมาณ  10,000.- บาท
โดยเป็นการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
งบประมาณ  5,000.- บาท
โดยเป็นการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

งบประมาณ  5,000.- บาท
โดยการปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน  งบประมาณ 10,000.- บาท
โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  โคลนถล่ม  งบประมาณ 10,000.- บาท

	เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด
งานป้องกันฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
11
12
13
14

	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 
โครงการสายตรวจ อปพร.
โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. 
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

	โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย  งบประมาณ 10,000.- บาท
โดยการปฏิบัติง่านการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนสายตรวจ ของ 
อปพร.  ของเทศบาลตำบลทอนหงส์  งบประมาณ 60,000.- บาท
โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูล  และการบันทึกข้อมูล จปฐ.ของแต่ละชุมชน  งบประมาณ 20,000.- บาท
โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  งบประมาณ 10,000.- บาท
โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  งบประมาณ 15,000.- บาท

	เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
	สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สำนักปลัด
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15
16
17


	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์


	โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ  งบประมาณ 10,000.- บาท
โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  งบประมาณ 10,000.- บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้กับหน่วยงานของเทศบาล  งบประมาณ   แยกเป็น
สำนักปลัด  90,500.-    บาท
กองคลัง     138,000.-  บาท
กองสาธารณสุข  1,597,000.-บาท
กองการศึกษา     1,383,500.-บาท
กองช่าง            1,950,000.-บาท
	เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
	สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป
ทุกหน่วยงานเทศบาล


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2  แนวทางการพัฒนา    ปรับปรุงการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1


	โครงการปรับลดขั้นตอนการทำงานให้บริการประชาชน

	โดยการประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชุมชน  และประกาศให้ประชาชนรับทราบ
	เทศบาล
	งานบริการทุกประเภทของเทศบาล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.3    แนวทางการพัฒนารายได้ของเทศบาล
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2551

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1


	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ   423,000 .-    

	เทศบาล
	กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

-  เพื่อดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
   ท้องถิ่นช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.1 แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.2550
	พ.ศ.2550

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1

2

	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการตักสิ่งปฏิกูลในหลุมบ่อขยะ

	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ  576,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาเอกชน  หรือชุมชน  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน  ในการตัดหญ้า ถางหญ้า ตัดต้นไม้ และทำความสะอาดคูระบายน้ำ ฯลฯ   
โดยการจ้างเหมาเอกชนในการตัก
สิ่งปฎิกูล  งบประมาณ   300,000.-บาท 

	ม. 2

ต.ทอนหงส์
เทศบาล
	กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวบรวมโครงการ / กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงานงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ




















